Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Objetivo específico 1 Analizar la problemática y definir requisitos funcionales: Esta etapa correspondiente a la fase 1 del proyecto la cual se encuentra terminada. Se investigaron las dificultades que enfrentan pacientes, principalmente adultos mayores y personas con polifarmacia, para cumplir correctamente la toma de medicamentos. A partir de esta investigación, se elaboró un documento de requisitos funcionales que recoge las necesidades del usuario y las funcionalidades esenciales de la aplicación. Esta tarea se encuentra alineada con la competencia de ofrecer propuestas de solución informática, y fue realizada mediante reuniones virtuales para coordinación. Objetivo específico 2 Diseñar la estructura de la base de datos empleando Draw.io. Se diseñó un modelo de datos completo que incluye entidades clave como usuario, role, alarma y grupo de alarmas asegurando la integridad de la información y la correcta relación entre entidades, empleando herramientas como MySQL y Spring Boot. Objetivo específico 3 Desarrollar la aplicación móvil con funciones principales: Se implementaron los módulos iniciales de la aplicación, permitiendo el registro de usuarios, de medicamentos y la activación de alertas básicas en un simulador móvil. Esta actividad aborda la competencia de desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando que la aplicación cumpla con los objetivos. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han ajustado los objetivos |
| Metodología | No se ha ajustado la metodología |
| Evidencias de avance | - Apunte de Historia de usuario y Sprint Para los apuntes de Historia de usuario, se define el registro, login, gestión de alarmas, grupos y notificaciones, cada una contiene su criterio de aceptación para asegurar el requerimiento del usuario. En Sprint Backlog se organiza dichas historias en tareas técnicas con su respectivo responsable, los tiempos y sus dependencias, usando la metodología ágil. - Arquitectura Para nuestra arquitectura usamos Cliente-Servidor. La aplicación móvil desarrollada en React, se comunica mediante solicitudes HTTPS con el Backend alojado en Microsoft Azure. El Backend se implemento con Spring Boot usando la arquitectura de capas (Controller, Service y Repository), Con API REST se gestiona una API Gateway para controlar los accesos mediante JWT, finalmente la información se almacena en una base de datos MySQL - Historias de Usuarios Las principales funcionalidades orientadas al proyecto Yourmeds son dirigidas al usuario final, priorizadas según su importancia y esfuerzo estimado para la tarea, Considerando los puntos como prioridad y estimación, nos planificar un sprint más organizado asegurando que las tareas más relevantes se desarrollen en primer lugar. - Modelo Relacional BD En el Modelo Relacional BD se define la estructura y relaciones de los datos utilizados en la aplicación, Está se compone por cuatro tablas principales (user, role, group, alarm) y dos tablas de unión (user_role y group_user). - Product Backlog En Product Backlog se reúne todas las funcionalidades identificadas en las historias de usuario, organizadas por prioridad y esfuerzo estimado. - UML Para el diagrama UML de casos de uso, se representa la interacción entre el usuario y las principales funciones del sistema. Con este diagrama se permite visualizar de forma clara los requerimientos funcionales y la relación entre el usuario y el sistema. - Informe Yourmeds En esté informe se reúne todas las evidencias en un resumen. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ofrecer propuestas de solución informática | Definición del proyecto | Google Docs / Google Meet / Discord / PC | 5 días | Cristian Ferreira | Asegura comprensión del propósito y responsabilidades | Completado | Ninguno |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación inicial | Jira / Google Docs. / Excel / PC | 5 días | Brayan Moreno | Organizar el trabajo de forma ágil | Completado | Ninguno |
| Construir modelo arquitectónico | Diseño técnico (mockups y BD) | Draw.io / MySQL / PC | 6 días | Cristian Ferreira | Definir cómo se verá y funcionará el sistema | Completado | Ninguno |
| Gestionar proyectos informáticos | Identificación de riesgos | Google Docs / Excel / Google Meet / Discord / PC | 2 días | Brayan Moreno | Preparar estrategias de mitigación | En curso | Ninguno |
| Gestionar proyectos informáticos | Priorización del Product Backlog | Jira / Discord / Google Meet / PC | 3 días | Alonso Gómez | Priorización de entregables | En curso | Ninguno |
| Gestionar proyectos informáticos | Creación de la carta Gantt | Excel | 4 días | Alonso Gómez | Asegura planificación incremental | En curso | Ninguno |
| Desarrollar solución de software | Preparación ambiente de desarrollo | GitHub / IntelliJ / Spring Boot / Java JDK 17 / React Native / Expo / MySQL / PC | 1 día | Alonso Gómez | Evita problemas técnicos posteriores | Completado | Ninguno |
| Construir programas y rutinas | Desarrollo Frontend | React Native / Expo / Figma / PC | 14 días | Cristian Ferreira | Validar experiencia de usuario | En curso | Ninguno |
| Programar consultas / rutinas BD | Desarrollo Backend | Java / Spring Boot / MySQL / PC | 15 días | Alonso Gómez | Base del funcionamiento de la app | En curso | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado el desarrollo: - La planificación inicial detallada permitió que cada miembro del equipo entendiera claramente su rol y responsabilidades. - El uso de herramientas colaborativas como Google Docs, Discord y Jira ha facilitado la comunicación y seguimiento de tareas. - La metodología Kanban ha permitido visualizar el flujo de trabajo y priorizar tareas críticas. Factores que han dificultado el desarrollo: - Coordinación de horarios para reuniones virtuales debido a disponibilidad de los integrantes. Acciones para superar los obstáculos: - Se han programado reuniones semanales fijas para asegurar seguimiento.

Actividades ajustadas o eliminadas: Hasta ahora no se han eliminado actividades; se han realizado pequeños ajustes en el calendario de la carta Gantt para acomodar retrasos menores en la preparación del ambiente de desarrollo y reuniones.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Integración Frontend–Backend, pruebas unitarias y de usabilidad, despliegue en la nube, documentación final, capacitación y cierre aún no se han iniciado porque dependen de la finalización de los módulos principales de desarrollo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.