Informe Arquitectura de Yourmeds

Documento Arquitectura Sistema (DAS)

Integrantes: Alonso Gómez - Cristian Ferreira - Brayan Moreno

Fecha:	 20/09/2025

Versión:  1.0

# Índice

1. Introducción	3

2. Datos del documento	3

2.1. Histórico de Revisiones	3

2.2. Información del Proyecto	3

2.3. Integrantes	3

3. Metodología de Trabajo	4

4. Desarrollo por Etapas (Sprints)	4

4.1. Sprint 1 – Módulo de Usuario (Autenticación y Perfil)	4

Resultado del Sprint 1	5

4.2. Sprint 2 – Gestión de Grupos	5

Resultado del Sprint 2	6

4.3. Sprint 3 – Gestión de Alarmas	6

Resultado del Sprint 3	6

4.4. Sprint 4 – Notificaciones	7

Resultado del Sprint 4	7

5. Principales Funcionalidades Implementadas	7

6. Tecnologías y Herramientas Utilizadas	8

7. Problemas Encontrados y Soluciones Aplicadas	8

8. Cambios Respecto al Plan Original	9

9. Conclusiones	9

# Introducción

El presente documento describe el proceso de desarrollo del sistema YourMeds, que permite a los usuarios registrar y gestionar recordatorios de medicamentos, ofreciendo también la posibilidad de compartir alarmas dentro de grupos familiares o de cuidado. El sistema está compuesto por un backend en Spring Boot desplegado en Azure y una aplicación móvil en React Native, ambos comunicados a través de una API REST.

# Datos del documento

## Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20/09/2025 | Entregable completo | Equipo de trabajo |

## Información del Proyecto

| Sección | 004D |
| --- | --- |
| Proyecto (Nombre) | Yourmeds |
| Fecha de Inicio | 11-08-2025 |
| Fecha de Término | 28-11-2025 |

## Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.570.215-2 | Alonso Gómez Carreño | alo.gomez@duocuc.cl |
| 21.012.872-7 | Cristian Ferreira | cri.ferreira@duocuc.cl |
| 20.047.438-4 | Brayan Moreno Castillo | b.morenoc@duocuc.cl |

# Metodología de Trabajo

Para el desarrollo de YourMeds se utilizó una metodología Ágil, específicamente basada en Scrum, con un enfoque iterativo e incremental que permitió adaptar los avances a los comentarios de usuarios y a los cambios del proyecto.

Las dinámicas implementadas fueron las siguientes:

● Product Backlog: Listado priorizado de historias de usuario que guiaron todo el desarrollo.

● Sprint Backlog: tareas seleccionadas para cada sprint según valor y prioridad.

● Sprints: ciclos breves donde se implementan funcionalidades concretas.

● Reuniones periódicas: revisión del avance, definición de problemas y ajustes.

● Retrospectivas: análisis de mejoras técnicas, organizativas y de carga de trabajo.

● Historias de usuario: definidas para cada módulo del sistema (usuarios, grupos, alarmas, notificaciones).

# Desarrollo por Etapas (Sprints)

## Sprint 1 – Módulo de Usuario (Autenticación y Perfil)

RF-U1 – Registro de usuario (R.1)

● Formulario con nombre, correo y contraseña.

● Validación de datos y mensajes de error.

● Redirección al home tras registro.

RF-U2 – Inicio de sesión (R.2)

● Validar email y contraseña.

● Acceso a la app si las credenciales son correctas.

RF-U3 – Actualizar perfil (R.3)

● Modificar datos personales desde la app.

RF-U4 – Control de sesión (R.4)

● Mantener sesión activa mientras exista token válido.

RF-U5 – Recuperar contraseña (R.5)

● Solicitud de email.

● Envío de código/enlace para restablecer contraseña.

RF-U6 – Cerrar sesión (R.6)

● Limpieza del token y datos locales.

RF-U7 – Información de perfil (R.7)

● Ver datos personales del usuario.

## Resultado del Sprint 1

Se completó el módulo de autenticación y perfil: registro, login, control de sesión, recuperación de contraseña y actualización de datos.

## Sprint 2 – Gestión de Grupos

RF-G1 – Crear grupo (R.1 Grupos)

● Crear grupos personales o compartidos.

RF-G2 – Editar grupo (R.2 Grupos)

● Actualizar nombre, color o privacidad.

RF-G3 – Eliminar grupo (R.3 Grupos)

● Confirmación antes de eliminar.

RF-G4 – Listar grupos (R.4 Grupos)

● Ver todos los grupos creados por el usuario.

RF-G5 – Ver alarmas por grupo (R.5 Grupos)

● Mostrar alarmas asociadas al grupo seleccionado.

RF-G6 – Compartir grupo (R.6 Grupos)

● Agregar miembros mediante correo u otro identificador.

## Resultado del Sprint 2

Se habilitó la gestión completa de grupos: creación, edición, eliminación, visualización y opción de compartir.

## Sprint 3 – Gestión de Alarmas

RF-A1 – Crear alarma (R.1 Alarmas)

● Asociar medicamento, hora, frecuencia y duración.

RF-A2 – Editar alarma (R.2 Alarmas)

● Modificar cualquiera de sus campos.

RF-A3 – Eliminar alarma (R.3 Alarmas)

● Confirmación antes de borrar.

RF-A4 – Listar alarmas (R.4 Alarmas)

● Listado de alarmas del usuario logueado.

RF-A5 – Activar/desactivar alarma (R.5 Alarmas)

● Pausar o reactivar sin eliminar.

RF-A6 – Configurar repetición (R.6 Alarmas)

● Diaria, semanal o personalizada.

RF-A7 – Confirmar toma del medicamento (R.7 Alarmas)

● Registrar acción desde la notificación (Tomado/Omitido).

## Resultado del Sprint 3

El sistema implementó el módulo central de alarmas: creación, edición, repetición, activación, desactivación y confirmación de toma.

## Sprint 4 – Notificaciones

RF-N1 – Generar notificación de alarma (R.1 Notificación)

● Notificación sonora y visual en el horario indicado.

RF-N2 – Mostrar notificación en hora correspondiente (R.2 Notificación)

● Validación del momento exacto y ejecución puntual.

RF-N3 – Notificación loop por no respuesta (R.3 Notificación)

● Vibración repetida hasta acción o visualización.

RF-N4 – Alertas personalizables (R.4 Notificación)

● Establecer sonido y vibración personalizados.

## Resultado del Sprint 4

Se implementó el motor completo de notificaciones, asegurando alertas en segundo plano, respuestas del usuario y opciones de personalización.

# Principales Funcionalidades Implementadas

Gestión de usuarios:

● Registro, login y logout

● Autenticación con JWT

● Validaciones y seguridad

Gestión de grupos:

● Crear, editar y eliminar grupos

● Grupos personales y compartidos

● Control de permisos y miembros

Gestión de alarmas:

● Crear, modificar y eliminar alarmas

● Asociar alarmas a grupos

● Validaciones completas de intervalos y dosis

Notificaciones automáticas:

● Recordatorios programados para medicamentos

● Función en segundo plano

● Manejo de canales y permisos del dispositivo

Sincronización y almacenamiento local:

● Snapshot de datos para mejorar tiempos de carga

● Actualización automática con backend

Interfaz móvil optimizada:

● Uso de componentes personalizados

● Experiencia orientada a adultos mayores

# Tecnologías y Herramientas Utilizadas

Backend (Spring Boot)

● Java 17

● Spring Boot 3

● Spring Security + JWT

● JPA / Hibernate

● MySQL

● Maven

● Docker / Docker Compose (para despliegue en Azure)

Frontend (React Native + Expo)

● React Native 0.73+

● Expo SDK

● Notifee para notificaciones

● AsyncStorage

● Axios para consumo de API

● Styled Components

Herramientas de desarrollo

● Git / GitHub

● Jira para gestión de tareas

● Postman para pruebas

● Azure VM / MySQL

● VS Code / IntelliJ IDEA

# Problemas Encontrados y Soluciones Aplicadas

Problema: Fallas en notificaciones

Solución: Ajuste de permisos, reprogramación silenciosa y uso correcto de notificaciones con  Notifee.

.

# Cambios Respecto al Plan Original

Durante el desarrollo se realizaron ajustes importantes:

● Implementación de notificaciones push a notificaciones con Notifee de forma local.

● Validaciones más estrictas para grupos y alarmas.

● Optimización de la carga inicial mediante snapshots.

Estos cambios fortalecieron el producto final y permitieron un sistema más estable y acorde a las necesidades reales de los usuarios.

# Conclusiones

YourMeds logró consolidarse como una aplicación completa y funcional para apoyar la gestión de medicamentos y mejorar la adherencia terapéutica. La metodología ágil permitió realizar entregas incrementales, corregir problemas de forma oportuna y adaptar la solución a requerimientos reales durante el desarrollo.

El resultado final es una aplicación moderna, escalable y segura, con flujos claros para usuarios, grupos, alarmas y notificaciones, que optimiza la experiencia del usuario y brinda soporte a su entorno familiar o de cuidados.

YourMeds cumple con los objetivos planteados y se encuentra técnicamente preparado para continuar evolucionando hacia nuevas funcionalidades o integraciones futuras.