Informe Retrospectiva de cada sprint

Documento Yourmeds

Integrantes: Alonso Gómez - Cristian Ferreira - Brayan Moreno

Fecha:	 15/11/2025

Versión:  1.0

Índice

1. Introducción	3

2. Datos del documento	3

2.1. Histórico de Revisiones	3

2.2. Información del Proyecto	3

2.3. Integrantes	3

Resumen de Sprint 1:	4

Sprint 2 – Gestión de Grupos de Medicamentos	5

Resumen de Sprint 2:	5

Sprint 3 – Gestión de Alarmas	6

Resumen de Sprint 3:	6

Sprint 4 – Notificaciones y Recordatorios	7

Resumen de Sprint 4:	7

# Introducción

El proyecto YourMeds consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que permite a los usuarios registrar y gestionar recordatorios de medicamentos, ofreciendo también la posibilidad de compartir alarmas dentro de grupos familiares o de cuidado. El sistema está compuesto por un backend en Spring Boot desplegado en Azure y una aplicación móvil en React Native, ambos comunicados a través de una API REST.

Este documento se respalda la retrospectiva del proyecto durante los diferentes spring.

# Datos del documento

## Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/11/2025 | Entregable completo | Equipo de trabajo |

## Información del Proyecto

| Sección | 004D |
| --- | --- |
| Proyecto (Nombre) | Yourmeds |
| Fecha de Inicio | 11-08-2025 |
| Fecha de Término | 28-11-2025 |

## Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.570.215-2 | Alonso Gómez Carreño | alo.gomez@duocuc.cl |
| 21.012.872-7 | Cristian Ferreira | cri.ferreira@duocuc.cl |
| 20.047.438-4 | Brayan Moreno Castillo | b.morenoc@duocuc.cl |

## Sprint 1 – Autenticación y Usuario

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| ● Se implementó correctamente el flujo de registro e inicio de sesión, integrando el frontend en React Native con el backend en Spring Boot. | ● La configuración inicial de seguridad (JWT, CORS, roles) tomó más tiempo de lo estimado por ajustes y pruebas. | ● Definir con mayor detalle la configuración de seguridad. |
| ● Se logró encriptar las contraseñas y gestionar el control de sesión de forma segura. | ● Las pruebas se concentraron hacia el final del sprint, provocando correcciones de último minuto. | ● Planificar bloques de tiempo para pruebas intermedias durante el sprint, no solo al final. |
| ● El equipo logró cumplir con los requerimientos esenciales del usuario (registro, login, ver perfil, cerrar sesión). |  |  |

### Resumen de Sprint 1:

En la reunión del Sprint 1 del proyecto YourMeds participaron los integrantes del equipo de desarrollo y el representante académico. Se revisaron los avances del módulo de usuario, donde se implementaron las funcionalidades de registro, inicio de sesión, visualización de perfil, control de sesión y cierre de sesión. El principal desafío estuvo relacionado con la configuración de seguridad (JWT, CORS y manejo de errores), lo que generó ajustes adicionales y consumo de tiempo no previsto. A pesar de ello, el sprint se cerró cumpliendo los objetivos planteados y sentando una base técnica sólida para los siguientes módulos.

## Sprint 2 – Gestión de Grupos de Medicamentos

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| ● Se implementó el CRUD completo de grupos: crear, editar, eliminar y listar grupos de medicamentos. | ● La definición inicial del modelo de datos para grupos compartidos requirió cambios en medio del sprint (relaciones usuario–grupo). | ● Validar el modelo de datos de forma más exhaustiva antes de iniciar la implementación, especialmente en funcionalidades compartidas. |
| ● Se logró visualizar correctamente los grupos en la app móvil, integrando colores y tipos de grupo (personal/compartido). | ● Hubo algunas inconsistencias entre lo diseñado en las pantallas y lo que se implementó en la primera versión, generando retrabajo visual. | ● Alinear diseños de pantalla (mockups) y criterios de aceptación antes de pasar a desarrollo. |
| ● Se avanzó en la lógica para compartir grupos con otros usuarios, preparando la base para la colaboración entre paciente y cuidador. | ● La estimación del esfuerzo para la funcionalidad de compartir grupo fue menor a la real, lo que presionó el cierre del sprint. | ● Descomponer las historias más complejas en subtareas más pequeñas para mejorar la estimación y el seguimiento. |

### Resumen de Sprint 2:

En la reunión del Sprint 2 se revisaron los resultados del módulo de grupos de medicamentos. El equipo de YourMeds presentó la creación, edición, eliminación y listado de grupos, además del avance en la funcionalidad de compartir grupos con otros usuarios. Se identificó como principal dificultad la definición del modelo de datos para grupos compartidos y algunos ajustes visuales que generaron retrabajo. Sin embargo, se logró cumplir con los objetivos del sprint, quedando consolidada la estructura de organización por grupos que utilizarán las alarmas en los siguientes sprints.

## Sprint 3 – Gestión de Alarmas

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| ● Se implementó la creación, edición, eliminación y visualización de alarmas asociadas a grupos de medicamentos. | ● Se presentaron problemas con el manejo de horarios y zonas horarias, lo que causó diferencias entre la hora configurada y la hora efectiva en algunos casos de prueba. | ● Realizar pruebas específicas de horarios (incluyendo cambios de zona horaria y formato de hora) desde el inicio del desarrollo del módulo. |
| ● Se logró configurar la repetición de alarmas (diaria, semanal, personalizada) y asociarlas correctamente al usuario y al grupo. | ● En un inicio se produjeron duplicidades de algunas alarmas al reprogramarlas, lo que obligó a revisar la lógica del scheduler. | ● Incorporar logging y monitoreo más detallado en las funciones de programación y reprogramación de alarmas. |
| ● La interfaz de listado de alarmas resultó clara y usable para el usuario, mostrando de forma ordenada el medicamento, hora y frecuencia. | ● Parte de las pruebas se concentraron al final del sprint, dejando poco margen para corregir comportamientos borde. | ● Planificar revisiones intermedias con casos borde (desactivación, reedición y eliminación encadenada de alarmas). |

### Resumen de Sprint 3:

En el Sprint 3 se evaluó el módulo de alarmas, considerado el núcleo funcional de YourMeds. El equipo presentó la creación, edición, eliminación y visualización de alarmas, junto con la configuración de repetición y su asociación a grupos. Los principales problemas se relacionaron con el manejo de horarios y con algunos casos de duplicación de alarmas al reprogramarlas. A pesar de estas dificultades, se alcanzó el objetivo del sprint y se dejaron identificadas mejoras específicas para la gestión de tiempos y pruebas en futuros incrementos.

## Sprint 4 – Notificaciones y Recordatorios

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| ● Se implementó el sistema de notificaciones locales para recordar la toma de medicamentos en los horarios configurados. | ● La integración con la librería de notificaciones y los permisos del sistema operativo fue más compleja de lo esperado, generando retrasos. | ● Documentar claramente el manual de usuario para cualquier duda de como utilizar las funcionalidades. |
| ● Se añadió la interacción en la notificación (confirmar toma u omitir), alineado al requerimiento de registro explícito de la toma del medicamento. | ● Durante las pruebas en dispositivos físicos surgieron diferencias de comportamiento entre el emulador y equipos reales. | ● Probar de forma sistemática en dispositivos físicos desde el inicio del sprint, no solo al final. |
| ● Se ajustó el comportamiento de las notificaciones para que sean persistentes hasta que el usuario interactúe, de acuerdo con los requerimientos. | ● Algunas configuraciones de repetición y bucles de notificación requirieron más iteraciones de prueba de las previstas. |  |

### Resumen de Sprint 4:

En la reunión del Sprint 4 se revisó el módulo de notificaciones de YourMeds, encargado de emitir alertas sonoras y visuales para la toma de medicamentos. El equipo expuso la implementación de notificaciones locales, la interacción “Tomado” y el comportamiento persistente hasta recibir respuesta del usuario. Los principales problemas se vincularon a la integración con la librería de notificaciones, los permisos del sistema operativo y las diferencias de comportamiento entre emuladores y dispositivos reales. A pesar de los desafíos, se logró completar el ciclo funcional de la aplicación, dejando a YourMeds en un estado operativo y alineado con los objetivos del proyecto.