Informe Retrospectiva del proyecto

Documento Yourmeds

Integrantes: Alonso Gómez - Cristian Ferreira - Brayan Moreno

Fecha:	 15/11/2025

Versión:  1.0

# Introducción

El proyecto YourMeds consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que permite a los usuarios registrar y gestionar recordatorios de medicamentos, ofreciendo también la posibilidad de compartir alarmas dentro de grupos familiares o de cuidado. El sistema está compuesto por un backend en Spring Boot desplegado en Azure y una aplicación móvil en React Native, ambos comunicados a través de una API REST.

Este documento describe la arquitectura del sistema completo con diagramas necesarios para entender el proyecto.

# Datos del documento

## Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/11/2025 | Entregable completo | Equipo de trabajo |

## Información del Proyecto

| Sección | 004D |
| --- | --- |
| Proyecto (Nombre) | Yourmeds |
| Fecha de Inicio | 11-08-2025 |
| Fecha de Término | 28-11-2025 |

## Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.570.215-2 | Alonso Gómez Carreño | alo.gomez@duocuc.cl |
| 21.012.872-7 | Cristian Ferreira | cri.ferreira@duocuc.cl |
| 20.047.438-4 | Brayan Moreno Castillo | b.morenoc@duocuc.cl |

## 3. Descripción del proyecto.

Indique de qué trata el proyecto y el contexto de aplicación

YourMeds es una aplicación móvil desarrollada para apoyar a pacientes, adultos mayores y personas con tratamientos médicos continuos, permitiendo gestionar la toma de medicamentos de forma organizada, segura y colaborativa. El sistema permite registrar alarmas personalizadas, agrupar medicamentos, compartir recordatorios con familiares o cuidadores y recibir notificaciones automáticas para asegurar la adherencia al tratamiento. El proyecto surge de la necesidad real de muchas personas que olvidan sus medicamentos o no cuentan con una herramienta que les permita llevar un control adecuado. YourMeds responde a esta problemática mediante una interfaz intuitiva, alarmas confiables y un sistema de colaboración que facilita el acompañamiento en el cuidado de la salud. La aplicación fue desarrollada mediante una arquitectura cliente–servidor, con un backend en Spring Boot y un frontend móvil en React Native.

## 4. Descripción de las retrospectivas de los Sprint.

Indique los principales problemas detectados en los sprint y la solución adoptada

Durante los diferentes sprints del desarrollo de YourMeds se identificaron varios desafíos, principalmente relacionados con coordinación, integración técnica y manejo de librerías externas: - Sprint 1 (Usuario – Autenticación): El principal problema estuvo en la configuración inicial de seguridad y validación de sesiones (JWT, CORS). Esto generó inconsistencias entre backend y frontend. Solución: se documentaron los contratos de API, se estandarizaron respuestas y se ajustaron las configuraciones de seguridad desde el inicio del proyecto. - Sprint 2 (Grupos): Hubo cambios en el modelo de datos para soportar grupos compartidos, lo que provocó retrabajo y ajustes de última hora. Solución: se validó el diseño del modelo en conjunto antes de continuar, y se agregaron subtareas más detalladas para mejorar la estimación. - Sprint 3 (Alarmas): Se presentaron problemas con la programación de alarmas (horarios, reprogramación y eliminación), generando duplicidades y comportamientos inesperados. Solución: Se organizó la lógica de validación de alarmas. - Sprint 4 (Notificaciones): La integración de notificaciones locales y permisos del sistema operativo fue más compleja de lo esperado, causando retrasos y diferencias entre dispositivos reales y emuladores. Solución: se realizaron pruebas tempranas en dispositivos físicos, se ajustaron los canales de notificaciones y se normalizó la lógica para Android.

## 5. Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

Para futuros proyectos, se identificaron los siguientes puntos de mejora: - Mejorar la coordinación temprana entre frontend y backend, especialmente en endpoints, formatos de datos y criterios de aceptación. - Realizar revisiones intermedias más frecuentes para evitar acumulación de errores o retrabajo al final de cada sprint. - Documentar mejor los casos antes de programar, especialmente cuando se trabaja con lógica sensible al tiempo (alarmas, repetición, permisos del dispositivo).

## 6. Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

Lecciones: - La comunicación constante y clara es fundamental. Permite al equipo detectar inconsistencias, resolver dudas y evitar que dos personas trabajen en lo mismo. - Los sprints deben ser monitoreados con rigurosidad. Contar con revisiones periódicas evita que errores o decisiones mal definidas se acumulen hacia el final. - Funcionalidades dependientes del dispositivo requieren pruebas tempranas. Las librerías de notificaciones, permisos y procesos en segundo plano. - Las definiciones de modelo de datos deben cerrarse antes de codificar. Cambios a mitad de sprint generan impacto en múltiples capas (frontend, backend, base de datos). Buenas prácticas aplicadas: División clara de roles y responsabilidades: - Backend: implementación en Spring Boot, seguridad, base de datos y API. - Frontend: React Native, UI/UX, lógica de notificaciones y almacenamiento local. Esto permitió mayor orden y control del desarrollo. Uso de una arquitectura modular y limpia: - En backend se aplicaron principios claros de separación en controladores, servicios, repositorios y DTOs. - En frontend se organizaron componentes reutilizables, servicios de API y contenedores de lógica. Buena gestión de versiones y control de código (Git): - Se utilizaron ramas por sprint y revisiones de código antes de integrarlas en la rama principal, manteniendo estabilidad del proyecto. Documentación de endpoints y pruebas constantes con Postman y dispositivo físico: - Esto facilitó detectar errores temprano y mantener coherencia entre capas.