Informe Final YourMeds

Cierre del proyecto

Integrantes: Alonso Gómez

Fecha:	 21/11/2025

Versión:  1.0

# Índice

1. Introducción	3

2. Datos del documento	3

2.1. Histórico de Revisiones	3

2.2. Información del Proyecto	3

2.3. Integrantes	3

3. Objetivos del proyecto	4

4. Cumplimiento de Objetivos	4

5. Alcance Final	5

6. Entregables Finales	5

7. Lecciones aprendidas	5

8. Futuras Mejoras o Alcances	6

9. Conclusión	6

# Introducción

En el presente informe se realiza el cierre del proyecto YourMeds, mencionando puntos relevantes a destacar y así realizar un término formal del proceso respaldando la información necesaria a entregar y respaldar.

# Datos del documento

## Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/11/2025 | Entregable completo | Equipo de trabajo |

## Información del Proyecto

| Sección | 004D |
| --- | --- |
| Proyecto | Yourmeds |
| Fecha de Inicio | 11-08-2025 |
| Fecha de Término | 28-11-2025 |

## Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.570.215-2 | Alonso Gómez Carreño | alo.gomez@duocuc.cl |
| 21.012.872-7 | Cristian Ferreira Donoso | cri.ferreira@duocuc.cl |
| 20.047.438-4 | Brayan Moreno Castillo | b.morenoc@duocuc.cl |

# Objetivos del proyecto

Desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar de manera eficiente la toma de medicamentos registrados, generando alertas y la posibilidad de notificar a cuidadores o familiares, con el fin de mejorar la adherencia a los tratamientos médicos y apoyar principalmente a pacientes, adultos mayores y personas con patologías que requieren acompañamiento en su cuidado de salud.

# Cumplimiento de Objetivos

Durante el proyecto se fueron realizando las diferentes actividades según el cronograma definido, así cumpliendo todos los objetivos definidos desde la primera etapa. Los objetivos definidos son los siguiente:

1.- Analizar la problemática y definir requisitos funcionales

2.- Diseñar la estructura de la base de datos

3.- Desarrollar la aplicación móvil con funciones principales

4.- Incorporar alertas privados como también compartidos.

5.- Probar y validar la aplicación con casos simulados

6.- Documentar el proceso y los resultados obtenidos

# Alcance Final

El proyecto YourMeds se implementó una solución móvil funcional que permite a los usuarios gestionar y recibir recordatorios de toma de medicamentos de manera sencilla y confiable. El alcance final incluye el desarrollo de un backend en Spring Boot con persistencia en MySQL, capaz de administrar usuarios, grupos y alarmas, junto con una aplicación móvil en React Native que ofrece registro, inicio de sesión, creación de grupos, programación de alarmas, recepción de notificaciones locales y visualización organizada de recordatorios activos.

Se validaron los principales casos de uso mediante pruebas reales con usuarios, garantizando la funcionalidad del flujo completo de gestión de alarmas. Este alcance define un MVP estable y operativo que responde a la necesidad de mejorar la adherencia a tratamientos médicos mediante recordatorios automatizados.

# Entregables Finales

- Backend en Spring Boot desplegado en Azure

- Frontend móvil en React Native

- Base de datos (MySQL)

- Documentación y Diagramas del proyecto

- Pruebas

- Manual de usuario

# Lecciones aprendidas

El proyecto aportó considerablemente para realizar las diferentes funcionalidades y aplicar las mejores prácticas. Durante la realización de la aplicación se utilizó la metodología ágil que ayudó a la organización de las distintas actividades principales, aportando al monitoreo y ajustes si era necesario para cumplir los diferentes plazos.

La aplicación puede mejorar considerablemente para una mejor experiencia de usuario, como integrar nuevas funcionalidades útiles que pueden aplicar, dar una mayor personalización entre otras.

La recomendación para futuros cambios se considera realizar reuniones específicas para ver las posibles funcionalidades o implementaciones llamativas para satisfacer la mejor experiencia del usuario. Levantando nuevos requerimientos en caso que sea necesario una implementación más robusta.

# Futuras Mejoras o Alcances

- Alimentar la aplicación con una API de los medicamentos existentes del país para obtener nombres reales y características específicas para registrar alarmas.

- Asociarse con farmacias del país para incluir en la APP las ofertas del día con mayor relevancia a los medicamentos registrados en las alarmas.

# Conclusión

El desarrollo del proyecto YourMeds permitió implementar una solución tecnológica real, completa y funcional que responde de manera efectiva a la problemática identificada: la baja adherencia a los tratamientos médicos y la necesidad de acompañamiento en la gestión de medicamentos. A través de un enfoque metodológico ágil y una planificación ordenada, se lograron cumplir todos los objetivos propuestos, desde el análisis inicial de requisitos hasta la validación de la aplicación mediante pruebas con usuarios reales.

El sistema final integra un backend robusto desarrollado en Spring Boot, un frontend móvil intuitivo construido en React Native y una base de datos en MySQL que respalda la gestión de usuarios, grupos y alarmas. El proyecto alcanzó un MVP sólido, capaz de entregar recordatorios confiables y funcionalidades que contribuyen directamente a mejorar la responsabilidad y el control del tratamiento por parte de los pacientes.

Las lecciones aprendidas reflejan la importancia de la comunicación continua, la definición clara de requerimientos y la capacidad de adaptación durante el desarrollo. Además, se identificaron oportunidades de mejora que pueden enriquecer significativamente la experiencia del usuario y ampliar el alcance del sistema, como la integración con APIs externas de medicamentos y la colaboración con farmacias.

En síntesis, YourMeds constituye una solución innovadora y de alto valor social, con potencial de crecimiento y escalabilidad. El proyecto no solo cumple los objetivos planteados, sino que también establece una base sólida para futuras mejoras que permitan seguir apoyando a los usuarios y cuidadores en la gestión de su salud.